Projekt Cassablanka, Naturskyddsföreningen Energieffektivisering

Energieffektivisering av fastighetsventilation samt effektivisering av el-förbrukning under 2020.

I början av år 2019 blev styrelsen för HSB, Brf Pilträdet, Göteborg och i samarbete med Göteborgs Energi AB anmodad att förbättra energiförbrukningen totalt i våra fastigheter samt att söka bidrag härför hos Naturskyddsföreningens Cassablanka

Bakgrund
Ett antal möten tillsammans med representanter för Göteborgs Energi AB (GE) samt konsult Anders Wikström för Konsultfirman Wikström AB arrangerades
Där genomgång skedde av fastigheternas totala energiförbrukning.

Bakgrund var de mätresultat/debiteringsunderlag från GE med information om energiförbrukning inom Brf.:s två fastigheter på årsbasis.
Genomgång skedde av OVK-protokoll samt information om elförbrukning. Genomgången utmynnade i att detta tillsammans med elförbrukningen i fastigheterna så borde det finnas en besparingspotential uppgående till ca 200 000 kWh.

Förslaget mynnade ut i att byta befintliga ventilationsfläktar samt byta/styra upp ett antal pumpar på fjärrvärmesidan och varmvattensidan.

Ventilationsfläktarna, typ Ziel Abegg antal 18 st, med inbyggd tryck och temperatur styrning samt värmepumpar skulle bytas och även hos dessa skulle det föreligga styrning av tryck och temperatur.
Fläktbytet skulle ske under juni,juli,augusti samt del av september. Utbyte av två VVC komponenter skedde under sommaren övrig komponenter kommer att bytas längre fram i tiden

För att få en första uppfattning om besparingspotentialen utfördes en OVK analys i ett trapphus som bedömdes vara representativt för föreningens lägenhetsstorlek. I föreningen finns 116 lägenheter.
Analysen avser att vara en sannolikhetsbedömning av luftgenomströmning i dessa lägenheter jämfört med tidigare OVK-mätningar under oktober 2018.

Flödesförhållande av tidigare OVK-mätningar jämfördes med det senaste mät tillfället, okt 2019.
Resultatet av analysen visar att det borde vara möjligt att uppnå en förbättring om 15 – 20 % i förhållande till tidigare mätningar inom fjärrvärme och el-förbrukning. Lägger man därtill installation av nya VVC-pumpar så borde en besparing uppgående till 200 000kWh. vara fullt möjligt att genomföra.
Vi utgick från att föreningen förbrukar ca 1,2 MWh per år enligt mätningar gjorda av GE. Pilträdet köper både fjärrvärme och el från GE.
Vår ambition är att under kommande år försöka nå målet att göra energibesparing om ca 200 000 kWh som kan bekräftas genom olika mätningar.

Nästa OVK-mätning kommer att ske år 2020

HSB. Brf. Pilträdet