Projekt Öring i hela Hjoån

Bakgrund
Innan människan började utvinna vattenkraft i Hjoån kan man förmoda att Vätternöringen kunde vandra fritt i Hjoån med biflöden. En stor del av öringens reproduktionsområden fanns långt upp i biflödena. När man började anlägga dammar i ån skars fiskens urgamla vandringsvägar av. Projekt ”Öring i hela Hjoån” har som mål att Vätternöringen åter ska kunna vandra fritt i Hjoån, upp genom Mullsjön och vidare upp i bäckarna som mynnar i sjön.

Projektet startar
Projektet inleddes i mitten på 80-talet genom att fyra sportfiskefantaster med hjälp av håvar började flytta leköring förbi det första vandringshindret, resterna av Hammarstammen, som spärrade vägen för öringen drygt en kilometer upp i ån. Bara en liten spillra av åns öringstam fanns kvar så fångsterna blev inte så stora. Bra år kunde man kanske flytta ett tiotal fiskar men man fick öringen att leka längre upp i ån än den gjort på väldigt länge. Under 80-talets senare hälft inledde man ett samarbete med Hjo kommun som visade sig bli väldigt fruktsamt. 1991 rev man ut resterna av Hammarsdammen och genom att placera ut några block i strömmen vid nästa damm så kunde fisken även passera den dammen. 

Fiskvägen vid Grebbans kvarn och naturreservatet
I slutet på 90-talet öppnades möjligheten att söka så kallade LIP-pengar. Statliga pengar som var avsedda för att skapa ett mer ekologiskt samhälle. Kommunen lyckades få medel till att bilda ett naturreservat i delar av Hjoåns dalgång och sträckan från mynningen upp till Herrekvarn, blev naturreservat 2001. Detta till skydd för öringen och harren som leker i ån. Man fick även medel till att bygga en fiskväg vid Grebbans kvarn. Efter lite funderande man valde att bygga ett omlöp som anlades hösten 2001. Omlöpet var lite kontroversiellt på grund av sin branta lutning, 12 % som brantast. Påföljande höst visade det sig emellertid att öringen inte hade några problem med den branta lutningen och varje år passerar hundratals öringar genom fiskvägen. Omlöpet var det första som anlades i någon av vätternbäckarna.

Nu kunde öringen för egen kraft ta sig ca tre km upp i ån. Ytterligare fyra dammar, varav en raserad, fanns i Hjoån och en raserad damm i biflödet Smedstorpsbäcken spärrade vägen för fiskvandringen. Vi ansåg projektet som avslutat då vi inte såg några möjligheter att komma vidare. 

Fler fiskvägar
Det hela ändrade sig en novemberdag 2006 då det var ett stort flytgödselutsläpp via ett tillflöde strax nedströms åns utlopp ur Mullsjön. Detta skadade allvarligt livet i hela ån. Ytterligare ett utsläpp av flytgödsel 2008 gjorde att vi bestämde oss. Vi måste dra igång projektet igen och se till att få upp öringen förbi utsläppspunkten!  Vi började med att biotopkartera området uppströms det definitiva vandringshindret, Herrekvarn. Bäckarna uppströms elfiskades och vi gjorde bottenfaunaundersökningar. Undersökningarna ledde fram till att vi behövde bygga ytterligare tre fiskvägar i ån och riva ut en raserad damm i ett tillflöde för att ge öringen fri passage i ån och vidare upp i Mullsjön. Med hjälp av medel från Naturskyddsföreningens miljöfond, pengarna i fonden kommer från avsättningar från de elbolag som säljer miljömärkt el, kunde arbetet inledas hösten 2012 och hösten 2013 var två av fiskvägarna färdiga och den raserade dammen utriven.

Invigning och vidareutveckling
Fiskvägarna invigdes av HaV:s generaldirektör Björn Risinger och Hjo kommuns kommunalråd Catrin Hulmarker den 8 oktober 2013. Öringarna var ivriga och simmade upp genom fiskvägarna så fort vattnet släpptes på. Lek uppströms konstaterades bara någon dag senare. För första gången på flera hundra år lekte Vätternöring i åns övre delar! Hösten 2015 anlade vi den sista fiskvägen i Hjoån, vid utloppet ur Mullsjön. Här fick vi välja en lite annan lösning. Vi har tidigare byggt omlöp men då Mullsjöns amplitud är 80 cm var detta inte möjligt utan det fick bli en kombination av omlöp och bassängtrappa. Fiskvägen stod färdig i december 2015 och så vitt vi förstår så kan alla akvatiska arter i ån passera den utan svårighet. 

Från början fanns det åtta vandringshinder.  I dag är alla vandringshinder borta och fisken kan nu vandra fritt i ån.  Fyra fiskvägar har byggts, tre omlöp, en kombinerad omlöp och bassängtrappa och ytterligare ett vandringshinder har åtgärdats genom att flytta om lite block nedströms dammen. Två raserade dammar revs ut och en damm rasade vid ett högflöde. Det finns en del andra hinder kvar längre upp i tillflödena till Mullsjön som vi håller på och tittar på. En del sträckor av ån har biotopförbättrats genom att man har lagt ut sten, block och lekgrus på lämpliga platser för att på så sätt skapa en bra miljö för livet i ån.

Resultat och uppföljning 
Varje år räknas uppvandrande lekfisk av harr och öring och man räknar öringungar med hjälp av elfiske. Även bottenfaunaundersökningar görs årligen på några ställen. Då undersöker man vilka insektsarter som finns i ån. Allt detta görs för att kontrollera att naturen är i balans. Fiskevårdsarbetet har medfört att antalet uppvandrande lekfiskar av öring och harr ökat betydligt. Antalet leköringar har ökat tiofalt och fortsätter att öka och ån har blivit Vätterns bästa lekbäck för harr.

Ekonomi
Projektet, som hittills kostat drygt 5 miljoner kr, är till största delen finansierat genom bidrag. Det mesta har kommit från Naturskyddsföreningen och projektet är till stora delar finansierat genom försäljning av el märkt med Bra Miljöval, samt Våga-, LIP- och LONA-pengar. Även Hjo kommun, Sportfiskarna, Swedbank, Hjoåns FVOF m.fl. har varit med och finansierat projektet.

Var inte rädda för att börja!
När vi startade projektet 1984 var vi fullkomliga noviser och hade ingen aning om vad vi gav oss in på. Projektet har hela tiden växt och det har även våra kunskaper gjort. Man ska inte vara rädd för att dra igång ett sådant här projekt för man lär sig under tiden. Det finns massor med hjälp och support att få hos myndigheter, konsulter och hos andra fiskevårdare. Sedan att det är bland det roligaste och mest spännande man kan hålla på med! Att vårt arbete i ån har mottagits mycket positivt av allmänheten och på något sätt blivit allas angelägenhet gör inte det hela sämre!

Hans-Göran Hansson Hjoåns FVOF