Norberg Spiken 22

Energieffektivisering Dalarna

Sammanfattning

Svenska Handelsfastigheter har genomfört ett energieffektiviseringsprojekt

på fastigheten Spiken 22 som omfattat ett ventilationsbyte i fastigheten.

Åtgärden har bidragit till energibesparing genom minskad värmeenergi och el.

Wilma Norin

wilma.norin@handelsfastigheter.se

2024-06-10

Innehållsförteckning

Innehåll

Sammanfattning	1

1 Inledning	3

Bakgrund	3

Beskrivning	3

2 Metod	4

Projekts genomförande	4

3 Resultat	5

Energibesparing	5

4 Slutsats	6

Erfarenhet och lärdomar	6

Bilagor	7

1 Inledning

Bakgrund

Under 2023 gavs insikten att ett energieffektiviseringsprojekt behövde genomföras på fastigheten Spiken 22 som är belägen i Norberg. Byggnadens energianvändning var hög på grund av ett ventilationsaggregat med ineffektiva remdrivna AC-fläktmotorer. Fastighetens nybyggnadsår är 1966 och med en atemp på 1240 kvm. Fastighetens energiprestanda innan projektet var enligt energideklarationen 162 kWh/kvm och placerad i energiklass E.

Figur 1. Fastigheten Norberg Spiken 22

Beskrivning

Under hösten 2023 startade energieffektiviseringsprojektet på fastigheten Spiken 22 i Norberg. Projektet omfattade ett ventilationsbyte i en livsmedelsbutik, en typ av hyresgäst vars verksamhet har ett stort kyl- och ventilationsbehov. Det aggregat som var befintligt i fastigheten var från 70-talet med låg verkningsgrad som genererade en hög andel spillvärme. Det ventilationsaggregatet ersattes med ett nytt aggregat utrustat med direktdrivna EC-fläktar och värmeåtervinning. Det nya aggregatet möjliggör att spillvärmen återvinns och kan värma luften i ventilationen med ett eftervämningsbatteri. Tillsammans med temperatur- och CO2 givare blir inomhusklimatet optimalt till det aktuella behovet i lokalen, vilket minskar energianvändningen markant.

Figur 2. Gamla ventilationsaggregatet

2 Metod

Projekts genomförande

Projektet startade senare än vad som från början var tänkt. Ansökan hamnade mellan stolarna och det dröjde innan vi fick beslut. Projektet startades därefter hösten 2023 och problem uppstod när det gamla aggregatet skulle monteras ned då man fann asbest i aggregatet. I november hade saneringsfirman fått bort all asbest och nedmonteringen kunde slutföras. Under hösten fick det nya elbatteriet samt några fläckar startas upp för att hålla lokalen varm under saneringen. Det nya ventilationsaggregatet var på plats och färdigmonterat i slutet av januari 2024. Den ytterligare fördröjningen berodde på ett önskemål från hyresgäst att ta ett uppehåll under julhandeln.

Figur 3. Nytt ventiliationsaggregat

3 Resultat

Energibesparing

Efter genomfört projekt går det tydligt att se de effekter som energieffektiviseringen ledde till. För att se förbättringen har energianvändningen under perioden januari till maj 2024 jämförts med samma period under 2021. Med jämförelseperioden går det att se att elanvändningen har minskat med 24% och värmeanvändningen har gått ner med 60% (se tabell 1). Totalt sett har projektet bidragit till en energibesparing med 80 230 kWh förbättring.

I tabellen nedan presenteras energibesparingen som projektet har genererat i el- och värmeanvändning.

| Spiken 22 | Före kWh | Efter kWh |
| --- | --- | --- |
| Elanvändning* | 160 000 | 121 700 |
| Värmeanvändning** | 70 800 | 28 870 |

*Uppmätt energianvändning perioden januari till maj 2021 och 2024

**Uppmätt energianvändning perioden januari till maj 2021 och 2024

4 Slutsats

Erfarenhet och lärdomar

De insikter och lärdomar som tas med från det här projektet är dels den stora energibesparing som är möjlig med smarta och energieffektiva installationer. Resultatet som presenterades ovan är ett bevis på de besparingsmöjligheter som är möjlig i den här typen av verksamheter och fastigheter.  Vi tar också med oss en lärdom om att i framtiden göra ett bättre förundersökningsarbete, med aggregat från 60/70-talet bör det noggrant undersökas om det finns möjlighet för asbest. I det här projektet fick det konsekvenser i form av högre kostnader och tidsfördröjning.

Vår rekommendation till andra bolag och verksamheter är att gå igenom sin verksamhet för att hitta delar som kräver hög energi och utvärdera om det går att effektivisera den delen för att få ner energianvändningen. Om ett ventilationsprojekt ska genomföras på gamla aggregat är vår rekommendation att undersöka om det finns risk för asbest innan projektet startas för bättre planering.

Figur 4. Skylt i entré

Bilagor

Bilaga 1. Slutfaktura ventilation 1 091 000 kr

Bilaga 2. Faktura inkoppling av värmeåtervinning 152 888 kr

Bergslagskyl i Dalarna AB	Faktura

Leverantör Bergslagskyl i Dalarna AB Svetsarevägen 3

77142 Ludvika SE

## Fakturanummer	Kundnummer	Fakturadatum	Förfallodatum

33274	5590092325	2024-05-17	2024-06-16

# Leveransadress

Engelbrektsgatan 64

Coop Konsum Norberg 185251 73831 NORBERG

SE

# Fakturaadress

Svenska Handelsfastigheter AB Box 5050

10241 Stockholm SE

Er referens 1	185251

## Er referens 2

Er kontaktperson	Anders Norin

## Avtalsnummer

Ert momsregistreringsnr

Betalningsvillkor	30 dagar netto | Dröjsmålsränta 8.00%30 dagar

netto | Dröjsmålsränta 8.00%

Vår referens	Jesper Rudh

## Vår kontaktperson Följesedelnummer

Leveransdatum	2024-02-29

Leveransvillkor Fakturaperiod

Dröjsmålsränta

# Övrig fakturainformation

Anmärkningar mot denna faktura efter 10 dagar godkännes ej! Leveransvilkor: Post

# Radinformation

| Rad nr Artikelnummer Beskrivning | Kvantitet | À-pris | Beloppet inkluderar | Moms % | Belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Avser arbetsorder: 202401207 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 0.00 SEK |  | 0.00 % | 0.00 SEK |
| 2 Servicedatum: 2024-02-29 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 0.00 SEK |  | 0.00 % | 0.00 SEK |
| 3 Arbetsbeskrivning: Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 0.00 SEK |  | 0.00 % | 0.00 SEK |
| 4 Inkoppling av VÅV på ventaggregat Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 0.00 SEK |  | 0.00 % | 0.00 SEK |
| 5 Demonteringar kylrör till och runt ventilationsaggregat. Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 0.00 SEK |  | 0.00 % | 0.00 SEK |
| 6 Inkoppling av VÅV till nya ventaggregat Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 0.00 SEK |  | 0.00 % | 0.00 SEK |
| 7 Utfört arbete: Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 0.00 SEK |  | 0.00 % | 0.00 SEK |
| 8 Rördragning, isolering o uppfyll för drift. Ventagg ej Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 0.00 SEK |  | 0.00 % | 0.00 SEK |
| 9 klart. Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 0.00 SEK |  | 0.00 % | 0.00 SEK |
| 10 Demonteringar kylrör till och runt ventilationsaggregat. Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 0.00 SEK |  | 0.00 % | 0.00 SEK |
| 11 Inkoppling av VÅV till nya ventaggregat Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 0.00 SEK |  | 0.00 % | 0.00 SEK |
| 12 35X1,5MM KOPPARRÖR L=5M P/M Ert ordernummer: 185251 | 20 MTR | 520.00 SEK |  | 25.00 % | 10400.00 SEK |
| 13 FLERGÅNGSBÄRKASSE DAHL Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 11.80 SEK |  | 25.00 % | 11.80 SEK |
| 14 YONOS PICO 25/1-4-130 Ert ordernummer: 185251 | 2 EA | 4460.00 SEK |  | 25.00 % | 8920.00 SEK |
| 15 AL PUMP UNIONKPL KULV.G40X22MM Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 724.00 SEK |  | 25.00 % | 724.00 SEK |
| 16 AL PUMP UNIONKPL KULV.G40X28MM Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 784.00 SEK |  | 25.00 % | 784.00 SEK |
| 17 ALTECH KULVENTIL 5020-22 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 642.00 SEK |  | 25.00 % | 642.00 SEK |
| 18 ALTECH PRESS CU BÖJ 90 2M 35 Ert ordernummer: 185251 | 7 EA | 460.00 SEK |  | 25.00 % | 3220.00 SEK |
| 19 ALTECH PRESS CU BÖJ 90 2M 22 Ert ordernummer: 185251 | 10 EA | 117.50 SEK |  | 25.00 % | 1175.00 SEK |
| 20 AIREX MINOR AUT AVLUFTN Ert ordernummer: 185251 | 2 EA | 1315.00 SEK |  | 25.00 % | 2630.00 SEK |
| 21 ALTECH PRESS CU FM 1MUFF 28X15 Ert ordernummer: 185251 | 2 EA | 184.00 SEK |  | 25.00 % | 368.00 SEK |
| 22 ALTECH Ö.NIPPEL CU INV 15XG15 | 2 EA | 329.00 SEK |  | 25.00 % | 658.00 SEK |

| 23 SEXKANTNIPPEL R15XR10 Ert ordernummer: 185251 | 2 EA | 45.80 SEK | 25.00 % | 91.60 SEK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 ALTECH CU NIP IGXMUFF G20X22 Ert ordernummer: 185251 | 2 EA | 159.00 SEK | 25.00 % | 318.00 SEK |
| 25 ALTECH CU NIP IGXMUFF G25X28 Ert ordernummer: 185251 | 2 EA | 300.00 SEK | 25.00 % | 600.00 SEK |
| 26 ALTECH PRESS CU BÖJ 45 1M 22 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 94.60 SEK | 25.00 % | 94.60 SEK |
| 27 ALTECH PRESS CU BÖJ 90 1M 22 Ert ordernummer: 185251 | 2 EA | 114.50 SEK | 25.00 % | 229.00 SEK |
| 28 LOCHER PASTA 250 GR Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 219.00 SEK | 25.00 % | 219.00 SEK |
| 29 ALTECH PRESS CU DUBBELMUFF 22 Ert ordernummer: 185251 | 2 EA | 107.00 SEK | 25.00 % | 214.00 SEK |
| 30 ALT 22X1,0MM CU-RÖR L=5M P/M Ert ordernummer: 185251 | 20 MTR | 211.50 SEK | 25.00 % | 4230.00 SEK |
| 31 28X1,2MM KOPPARRÖR L=5M P/M Ert ordernummer: 185251 | 5 MTR | 323.00 SEK | 25.00 % | 1615.00 SEK |
| 32 TAKJÄRN FFZV U2-2000 Ert ordernummer: 185251 | 2 EA | 329.00 SEK | 25.00 % | 658.00 SEK |
| 33 GÄNGSTÅNG 4.6 FZB M8X2000MM Ert ordernummer: 185251 | 3 EA | 68.00 SEK | 25.00 % | 204.00 SEK |
| 34 BRICKA NB M8X22 FZB Ert ordernummer: 185251 | 24 EA | 1.35 SEK | 25.00 % | 32.40 SEK |
| 35 BULT M6S 8.8 M8X40 FZB Ert ordernummer: 185251 | 16 EA | 4.78 SEK | 25.00 % | 76.48 SEK |
| 36 ESBE SHUNTV 3MG DN20 22-6,3 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 1405.00 SEK | 25.00 % | 1405.00 SEK |
| 37 ESBE STÄLLDON ARA639 24V 6NM Ert ordernummer: 185251 | 2 EA | 3790.00 SEK | 25.00 % | 7580.00 SEK |
| 38 ESBE SHUNTV 3MG DN25 28-8,0 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 1610.00 SEK | 25.00 % | 1610.00 SEK |
| 39 ALTECH CU ÖVG NIP UG G20X22 Ert ordernummer: 185251 | 3 EA | 151.50 SEK | 25.00 % | 454.50 SEK |
| 40 ALTECH AVLUFTARE MÄSSING R8 Ert ordernummer: 185251 | 2 EA | 94.60 SEK | 25.00 % | 189.20 SEK |
| 41 T-RÖR R25 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 220.00 SEK | 25.00 % | 220.00 SEK |
| 42 T-RÖR R20 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 144.00 SEK | 25.00 % | 144.00 SEK |
| 43 BUSSNING R20XR10 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 51.80 SEK | 25.00 % | 51.80 SEK |
| 44 BUSSNING R25XR10 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 123.50 SEK | 25.00 % | 123.50 SEK |
| 45 MUFF R25 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 136.50 SEK | 25.00 % | 136.50 SEK |
| 46 MUFF R20 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 79.00 SEK | 25.00 % | 79.00 SEK |
| 47 SEXKANTNIPPEL R25 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 74.80 SEK | 25.00 % | 74.80 SEK |
| 48 SEXKANTNIPPEL R20 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 56.00 SEK | 25.00 % | 56.00 SEK |
| 49 ALTECH CU ÖVG NIP UG R25X28 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 268.00 SEK | 25.00 % | 268.00 SEK |
| 50 ALTECH PRESS CU T-RÖR 35X15X35 Ert ordernummer: 185251 | 2 EA | 596.00 SEK | 25.00 % | 1192.00 SEK |
| 51 ALTECH PRESS CU T-RÖR 22 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 246.50 SEK | 25.00 % | 246.50 SEK |
| 52 ALTECH PRESS CU T-RÖR 28 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 384.00 SEK | 25.00 % | 384.00 SEK |
| 53 ALTECH CU ÖVG NIP UG G20X22 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 151.50 SEK | 25.00 % | 151.50 SEK |
| 54 ALTECH PRESS CU BÖJ 45 1M 28 Ert ordernummer: 185251 | 1 EA | 285.00 SEK | 25.00 % | 285.00 SEK |
| 55 ALTECH PRESS CU BÖJ 45 2M 35 Ert ordernummer: 185251 | 2 EA | 427.00 SEK | 25.00 % | 854.00 SEK |
| 56 NP RÖRKL RK211 32-35 M8/M10 Ert ordernummer: 185251 | 12 EA | 25.80 SEK | 25.00 % | 309.60 SEK |
| 57 2024-02-27 Kyltekniker Ert ordernummer: 185251 | 4 HUR | 720.00 SEK | 25.00 % | 2880.00 SEK |
| 58 2024-02-28 Kyltekniker Ert ordernummer: 185251 | 9 HUR | 720.00 SEK | 25.00 % | 6480.00 SEK |
| 59 2024-02-29 Kyltekniker Ert ordernummer: 185251 | 9 HUR | 720.00 SEK | 25.00 % | 6480.00 SEK |
| 60 2024-03-01 Kyltekniker | 8 HUR | 720.00 SEK | 25.00 % | 5760.00 SEK |

| 61 | TUBOLIT RÖRISOL TL-22/20-DG Ert ordernummer: 185251 |  | 20 MTR | 90.60 SEK |  | 25.00 % | 1812.00 SEK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | TUBOLIT RÖRISOL TL-28/20-DG Ert ordernummer: 185251 |  | 10 MTR | 104.00 SEK |  | 25.00 % | 1040.00 SEK |
| 63 | TUBOLIT RÖRISOL TL-35/20-DG Ert ordernummer: 185251 |  | 20 MTR | 124.50 SEK |  | 25.00 % | 2490.00 SEK |
| 64 | VÄVTEJP SILVER 50MMX50M 114 Ert ordernummer: 185251 |  | 2 EA | 150.50 SEK |  | 25.00 % | 301.00 SEK |
| 65 | BRYTBLADSKNIV 18MM NOVIPRO Ert ordernummer: 185251 |  | 1 EA | 126.00 SEK |  | 25.00 % | 126.00 SEK |
| 66 | KNIVBLAD NOV 18MM 10ST Ert ordernummer: 185251 |  | 1 EA | 22.50 SEK |  | 25.00 % | 22.50 SEK |
| 67 | RÖRKLAMMER RK211 20-23 M8/M10 FZB NOVIPRO Ert ordernummer: 185251 |  | 10 EA | 21.80 SEK |  | 25.00 % | 218.00 SEK |
| 68 | RÖRKLAMMER RK211 25-28 M8/M10 FZB NOVIPRO Ert ordernummer: 185251 |  | 2 EA | 23.60 SEK |  | 25.00 % | 47.20 SEK |
| 69 | 20 TA INJUST STAD NORDIC M AVT Ert ordernummer: 185251 |  | 1 EA | 2590.00 SEK |  | 25.00 % | 2590.00 SEK |
| 70 | 25 TA INJUST STAD NORDIC M AVT Ert ordernummer: 185251 |  | 1 EA | 2880.00 SEK |  | 25.00 % | 2880.00 SEK |
| 71 | 25 KULV. AL 3605 AZH MÄSSING Ert ordernummer: 185251 |  | 1 EA | 518.00 SEK |  | 25.00 % | 518.00 SEK |
| 72 | ALTECH PRESS CU BÖJ 90 2M 28 Ert ordernummer: 185251 |  | 4 EA | 226.00 SEK |  | 25.00 % | 904.00 SEK |
| 73 | ALTECH PRESS CU BÖJ 45 2M 35 Ert ordernummer: 185251 |  | 2 EA | 427.00 SEK |  | 25.00 % | 854.00 SEK |
| 74 | Balksko M8 Ert ordernummer: 185251 |  | 6 EA | 118.00 SEK |  | 25.00 % | 708.00 SEK |
| 75 | 2024-02-27 Resa Mil Ert ordernummer: 185251 |  | 12 MIL | 90.00 SEK |  | 25.00 % | 1080.00 SEK |
| 76 | 2024-02-28 Resa Mil Ert ordernummer: 185251 |  | 12 MIL | 90.00 SEK |  | 25.00 % | 1080.00 SEK |
| 77 | 2024-02-29 Resa Mil Ert ordernummer: 185251 |  | 12 MIL | 90.00 SEK |  | 25.00 % | 1080.00 SEK |
| 78 | 2024-03-01 Resa Mil Ert ordernummer: 185251 |  | 12 MIL | 90.00 SEK |  | 25.00 % | 1080.00 SEK |
| 79 | 2024-03-04 Kyltekniker Ert ordernummer: 185251 |  | 8 HUR | 720.00 SEK |  | 25.00 % | 5760.00 SEK |
| 80 | 2024-03-05 Kyltekniker Ert ordernummer: 185251 |  | 8 HUR | 720.00 SEK |  | 25.00 % | 5760.00 SEK |
| 81 | 2024-03-04 Resa Mil Ert ordernummer: 185251 |  | 12 MIL | 90.00 SEK |  | 25.00 % | 1080.00 SEK |
| 82 | 2024-03-05 Resa Mil Ert ordernummer: 185251 |  | 12 MIL | 90.00 SEK |  | 25.00 % | 1080.00 SEK |
| 83 | 2023-12-21 Resor Servicebuss Ert ordernummer: 185251 |  | 6 MIL | 65.00 SEK |  | 25.00 % | 390.00 SEK |
| 84 | 2023-12-21 Kyltekniker Ert ordernummer: 185251 |  | 8 HUR | 635.00 SEK |  | 25.00 % | 5080.00 SEK |
| 85 | 2023-12-20 Kyltekniker Ert ordernummer: 185251 |  | 4 HUR | 635.00 SEK |  | 25.00 % | 2540.00 SEK |
| 86 | 2023-11-27 Kyltekniker Ert ordernummer: 185251 |  | 8 HUR | 635.00 SEK |  | 25.00 % | 5080.00 SEK |
| 87 | Förbrukningsmaterial 2 Ert ordernummer: 185251 |  | 1 EA | 200.00 SEK | Rabatt: 60.00 SEK | 25.00 % | 140.00 SEK |
| 88 | 2023-11-27 Resor Servicebuss Ert ordernummer: 185251 |  | 10 MIL | 65.00 SEK |  | 25.00 % | 650.00 SEK |
| 89 | 2023-12-20 Resor Servicebuss Ert ordernummer: 185251 |  | 6 MIL | 65.00 SEK |  | 25.00 % | 390.00 SEK |
| Momsinformation |  |  |  |  |  |  |  |
| Moms % |  | Momsbelopp | Momsbelopp i annan valuta |  |  | Momspliktigt belopp |  |
| 0.00 |  | 0.00 SEK |  |  |  | 0.00 SEK |  |
| 25.00 |  | 30577.62 SEK |  |  |  | 122310.48 SEK |  |
| Fakturatotal |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalt belopp exkl. moms |  | Totalt momsbelopp | Öresavrundning |  |  | Belopp att betala |  |
| 122310.48 SEK |  | 30577.62 SEK | -0.10 SEK |  |  | 152888.00 SEK |  |

Bergslagskyl i Dalarna AB Svetsarevägen 3

77142 Ludvika SE

Företagsinformation Organisationsnr: 556463-5968 Momsregistreringsnr: SE556463596801 Godkänd för F-skatt

## Telefon

0240591050

## E-post

info@bergslagskyl.se

Bankuppgifter Bankgiro: 5819-7393 BIC: BGABSESS

Betalningsreferens:

Kontonummer: SE2980000816619033384612 BIC: SWEDSESS

Betalningsreferens:

Bilaga 3. Elanvändning referensperiod januari-maj

Bilaga 3. Fjärrvärmeanvändning